ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, д. 30

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ:
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	               Окраска цоколя 48 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС ( до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления .  (01.09.23)

	
	Канализационная система  
	Частичная замена канализационного стояка в подвале              (до 01.09.23)


	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. Сжим прокалывающий – 1шт. ( до 01.09.23)



Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 30 

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя  цоколя


	48 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорная арматура ХВС- 6 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 15шт. 


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.  Сжим прокалывающий -1шт.

	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.07.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли

	1,5 кв.м.

	Текущий ремонт 
	01.09.23



Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

